Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский район

Администрация

**Постановление**

\_25 января \_2021г. № \_17\_

р.п. Усть-Уда

Об утверждении плана мероприятий

по обеспечению транспортной доступности

медицинских организаций и иных объектов

инфраструктуры в сфере здравоохранения

на территории Усть-Удинского района

В соответствии с рекомендациями Законодательного Собрания Иркутской области, выработанные на Правительственном часе «О модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области 16 декабря 2020 г, руководствуясь ст.ст. 22,45 Устава районного муниципального образования «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению транспортной доступности медицинских организаций и иных объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения на территории Усть-Удинского района (приложение № 1).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований обеспечить исполнение плана мероприятий.
3. Начальнику отдела КХТСЭиП (Горлову Н.А.), начальнику отдела ЖПСиА (Рютину В.А.), начальнику экономического отдела (Кочкиной Л.С.), управляющему делами (Сабельфельд И.Н) обеспечить исполнения плана мероприятий.
4. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Усть-Удинского района.
5. Контроль за исполнением плана мероприятий возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Черных О.И.

Глава администрации

РМО «Усть-Удинский район» С.Н. Чемезов

Приложение № 1

к постановлению администрации

№ 17 от « 25 » января 2021 г

План мероприятий

по обеспечению транспортной доступности медицинских организаций и иных объектов инфраструктуры

в сфере здравоохранения на территории Усть-Удинского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Вид контрольного документа и характеристика результата |
| начало | окончание |
| 1 | Сформировать перечень автомобильных дорог общего пользования и участков улично- дорожной сети, непосредственно примыкающих к территории объектов медицинской инфраструктуры | Январь 2021 г | март 2021 г | Главы поселений | Перечень автомобильных дорог, с разбивкой по типу покрытия, категории, ширины проезжей части, балансодержателя, а также участков, находящихся в ненормативном состоянии |
| 2 | Сформировать перечень автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связь населенных пунктов, не имеющих медицинских учреждений | Январь 2021 г | март 2021 г | Отдел КХТСЭиП |
| 3 | Подготовить и утвердить мероприятия по проведению ремонтно- восстановительных работ в отношении участков дорог, входящих в перечень дорог примыкающих к медучреждениям и дорог между населенными пунктами | Март 2021 г | Июнь 2021 г.  | Главы поселенийОтдел КХТСЭиП | План мероприятий должен содержать процент выполнения ремонтно- восстановительных работ по годам до 2025 года |
| 4 | Подготовить и утвердить комплексные схемы транспортного обслуживания населения, сформировать перечень маршрутов и остановочных пунктов, обеспечивающих транспортное обслуживание объектов медицинской инфраструктуры. | Январь 2021 г | Июнь 2021 г.  | Главы поселенийОтдел КХТСЭиП | Схемы транспортного обслуживания должны содержать перечень маршрутов , в том числе связывающих населенные пункты, не имеющие собственных объектов медицинской инфраструктуры |
| 5 | Провести мероприятия по информированию населения о наличии маршрутов, с указанием объектов медицинской инфраструктуры | Июнь 2021 г | Июнь 2021 г. | Отдел КХТСЭиПУправление делами | Отчет о мероприятиях |
| 6 | Подготовить (или реконструировать) земельные участки, предназначенные под вертолетные площадки. | Январь 2021 г.  | Сентябрь 2021 г | Главы поселений | Отчет о мероприятиях |
| 7 | Внести изменения (при необходимости) в документы территориального планирования на предмет оптимального размещения объектов здравоохранения с условиями транспортной и пешеходной доступности. | Январь 2021 г | Июнь 2021 г.  | Главы поселенийОтдел ЖПСиА | Изменения в территориальное планирование, предусматривающее своевременный, беспрепятственный, комфортный проезд транспортных средств, в том числе санитарных автомобилей к объектам медицинской инфраструктуры. |
| 8 | Внести изменения в планы и программы комплексного социально- экономического развития МО мероприятий по обеспечению транспортной доступности медицинской инфраструктуры | Январь 2021 г.  | Сентябрь 2021 г | Главы поселений Экономический отдел администрации | Изменения в планы и программы комплексного социально- экономического развития МО  |